Zadanie dofinansowane jest w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury                        i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Załącznik nr 6 do zaproszenia do składania ofert

(wzór)

UMOWA Nr …............

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:

## Gminną Biblioteką w Świątkach, Świątki 93, 11-008 Świątki (NIP: 739-30-90-735, REGON: 510884412), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1.  Halin Kirjew - Kierownika  Gminnej  Biblioteki  Publicznej w Świątkach

z kontrasygnatą Janiny Smut – Głównego  Księgowego,

a

.................................................................................................................................................................................

wpisanym/wpisaną* do ........................................... (NIP: …………………………………, REGON: …………………………….),

zwanym/zwaną* dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym/reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

o następującej treści:

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 2

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach”, zwany również „Usługami”.

- Podstawowe obowiązki Wykonawcy:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, zgodnie z postanowieniami

decyzji pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi w tym

zakresie przepisami, a w szczególności:

- reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawdzenia zgodności  realizowanego zadania

z Umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych i pozwoleniem na  budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

techniczno- budowlanymi i Polskimi Normami;

- przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją zadania oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,                                      a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                                             i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie                    w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego obiektu i przekazanie go do użytkowania;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez realizatora robót budowlano-montażowych zakresu rzeczowego i finansowego zadania,  w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących   podstawę do wystawiania faktur przez realizatora robót;

- kontrola postępu prac i robót;

- sprawdzanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, robót dodatkowych i zamiennych pod względem kompletności zawartości i prawidłowości ich wykonania;

- udział i przewodnictwo w naradach roboczych (sporządzanie protokołów z narad) na etapie realizacji zadania mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, itp.;

- opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do uruchomienia finansowania zadania;

- stwierdzanie gotowości  wykonanych robót do odbioru;

- dokonywanie obiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego;

- przekazywanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej;

- obecność podczas kontroli zewnętrznych w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu;

- dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę lub Wykonawców robót, pod względem zgodności wyceny z warunkami umownymi;

- udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla  zrealizowanego zadania i o ile zajdzie taka potrzeba, udział w pracach komisji powołanych do ustalenia stwierdzonych wad i usterek w realizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrola ich usunięcia w okresie trwania gwarancji;

- uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek oraz w odbiorze pogwarancyjnym;

- dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;

- składanie kwartalnych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudności w realizacji prac i odstępstwach od Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych;

- wykonywanie innych czynności nie wymienionych wyżej, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

- W zakres robót objętych zadaniem pn. „Budowa Gminnej  Biblioteki  Publicznej w Świątkach”, wchodzą:

- Zagospodarowanie terenu.

- Roboty budowlane:

2.1 Roboty ziemne i fundamenty „0”;

2.2 Stan surowy zamknięty;

2.3 Roboty wykończeniowe wewnętrzne;

2.4 Roboty wykończeniowe zewnętrzne.

3)   Roboty elektryczne:

- Instalacje eklektyczne zewnętrzne;

- Instalacje elektryczne wewnętrzne;

- Instalacja odgromowa, połączenie wyrównawcze;

- Instalacja internetowa i telefoniczna;

- System przyzywowy w WC;

- System zliczania ilości wejść do biblioteki;

- Badania i pomiary instalacji.

4)   Instalacja c.o., wod-kan i cwu, przyłącze wod-kan:

- Wewnętrzna instalacja c.o.:

- Kotłownia;

- Instalacja wodociągowa wewnętrzna;

- Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna;

4.5 Przyłącze wodociągowe;

4.6 Przyłącze kanalizacyjne;

4.7 Przebudowa sieci deszczowej;

4.8 Przebudowa sieci kanalizacyjnej;

5)   Dostawa i montaż windy

oraz wykonanie pozostałych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją  techniczną wykonania                  i odbioru robót budowlanych.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do  dnia podpisania odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń oraz do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu przez realizatora robót budowlanych  i końcowego rozliczenia inwestycji.

§ 4

Wynagrodzenie i płatności

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wybraną

ofertą Wykonawcy, jest  wynagrodzenie ryczałtowe.

- Całkowite wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy,  wyraża się kwotą brutto wynoszącą: …………………………………. złotych

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..).

- Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 jest docelowa i nie może ulec zmianie  nawet                                w przypadku robót dodatkowych podnoszących wartość budowy, a także przedłużenia terminu realizacji zadania.

- Rozliczenie za pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nastąpi na podstawie faktur wystawianych w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym harmonogram płatności stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, tzn.  fakturami wystawionymi w okresie:

- do 30.11.2017 r. do 42,86 % wartości wynagrodzenia,  o którym mowa w § 4 ust. 2;

- do 30.09.2018 r. do 57,14 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2.

5. Należności Wykonawcy wynikające ze złożonych faktur będą przekazywane na wskazane przez Wykonawcę

konto w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

Personel

- Personel wyznaczony przez Wykonawcę do wykonania usług składa się w szczególności z Zespołu     Kluczowych Specjalistów, w skład którego wchodzą inspektorzy nadzoru inwestorskiego, wymienieni                          w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, stanowiącym załącznik do oferty.

2.  Wykonawca nie może dokonywać wymiany Kluczowych Specjalistów, przedstawionych w ofercie bez

pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie zaproponować ich wymianę

w następujących przypadkach:

- w przypadku choroby, wypadku lub śmierci Kluczowego Specjalisty; oraz

- jeśli wymiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

3.  Jeżeli, w przypadku niezdolności do właściwego wykonania Usług lub w przypadku niewłaściwego

wykonywania Usług lub w przypadkach określonych w ust. 2, okaże się  konieczne zastąpienie

jakiegokolwiek Kluczowego Specjalisty, Wykonawca zorganizuje niezwłocznie zastępstwo przez inną osobę

spełniającą wymagania stawiane dla danego specjalisty określone w postanowieniach zapytania

ofertowego.

4.  W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zastępstwa Kluczowego Specjalisty osobą o co

najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu, Zamawiający może podjąć decyzję  o

wypowiedzeniu Umowy, jeśli zagrożone jest jej wykonanie.

- Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty. Wykonawca jest zobowiązany wymienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie powinno trwać dłużej niż 30 dni. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyznaczenia specjalisty tymczasowego do czasu przybycia nowego specjalisty albo podjęcia innych środków, aby zrekompensować tymczasową nieobecność brakującego specjalisty. Bez względu na to, jaki przypadek ma miejsce, Zamawiający nie dokona żadnej zapłaty za okres nieobecności specjalisty lub jego następcy.

§ 6

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca będzie wykonywał Usługi zgodnie z postanowieniami Umowy, z należytą troską, skutecznością i starannością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej, prawniczej i innej, które dotyczą przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach związanych z Umową Wykonawca zawsze będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach ze Stronami trzecimi.

- Usługi, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach Umowy, zostaną wykonane przez Personel,     o którym mowa w §5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kwalifikacje Personelu. Wykonawca zobowiązany jest regularnie i terminowo opłacać Personel oraz zapewnić mu odpowiedni sprzęt, zakwaterowanie i transport.

- Wykonawca będzie przestrzegał i stosował się do obowiązujących przepisów prawa oraz zabezpieczy przestrzeganie i stosowanie się do przepisów przez Personel Wykonawcy. Wykonawca przejmie na siebie                  i jednocześnie zwolni Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń i postępowań, wynikających z jakichkolwiek naruszeń takich przepisów przez Wykonawcę i/lub jego Personel.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z Umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oraz jego Personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego Personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku                         z wykonaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

- Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu takie informacje dotyczące Usług, jakich Zamawiający może w każdym czasie zażądać.

- Wykonawca będzie zawsze działał lojalnie i bezstronnie, jako doradca Zamawiającego, zgodnie z Umową na  Roboty, oraz zgodnie ze sztuką i najlepszą praktyką zawodową.

- W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie nakładał na Zamawiającego żadnych zobowiązań bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadkach, kiedy Usługi obejmują wykonywanie pełnomocnictw lub pełnienie obowiązków, do których upoważnienie wynika z warunków Umowy na Roboty, Wykonawca:

- będzie działać zgodnie z warunkami Umowy na Roboty;

- będzie uzyskiwać uprzednią zgodę Zamawiającego w stosunku do każdej modyfikacji Warunków Umowy na Roboty, która mogłaby mieć wpływ na koszty lub jakość Robót oraz terminy.

- W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego, Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nad nimi nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami                   w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie Usług, w tym za błędy i naruszenia zasad najlepszej praktyki zawodowej.

- Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu prac, Wykonawca powinien zająć konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjąć odpowiednie działania i poinformować o swoim stanowisku Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewypełnienie obowiązków wynikających z Umowy do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu gwarancji i rękojmi za wady zadania wykonanego  na podstawie Umowy na Roboty.

- Wykonawca na własny koszt usunie każdą wadę w wykonywanych Usługach, w sposób  i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej                   w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 7

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy bezpłatnie, w terminach i w sposób, który nie opóźni wykonywania Usług, wszelkie posiadane informacje i/lub dokumenty, które mogą być niezbędne dla wykonania Umowy oraz wszelką pomoc w kontaktach z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku z wykonaniem niniejszej umowy oraz Umowy na Roboty.

- Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu najpóźniej miesiąc przed zakończeniem umowy.

- We wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy, które zostaną przedłożone przez Wykonawcę na piśmie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiający wyda pisemne dyspozycje w rozsądnych terminach                     i tak, aby nie opóźniać wykonywania Usług.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie, za 7-dniowym wyprzedzeniem doręczonym Wykonawcy wynikającym z następujących przypadków, gdy:

- Wykonawca nie realizuje Usług w sposób zgodny z Umową;

- Wykonawca nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających                       z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację Usługi;

- Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego;

- Wykonawca zbankrutuje lub stanie się niewypłacalny, albo została wydana przeciwko niemu decyzja

o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej, zawrze układ ze swoimi wierzycielami, albo będzie prowadził działalność pod zarządem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzyść jego wierzycieli lub ulegnie likwidacji, zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na postępowanie zawodowe Wykonawcy;

- nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy;

- nastąpi jakakolwiek zmiana organizacyjna pociągająca za sobą zmianę osobowości prawnej, charakteru kontroli nad Wykonawcą, chyba że zmiana ta zostanie zapisana  w uzupełnieniu do Umowy.

- Zamawiający może następnie doprowadzić Usługi do końca we własnym zakresie lub na koszt  Wykonawcy, zawrzeć inną umowę z osobą trzecią. Odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienia zakończenia Usług ustaje natychmiast, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę, jednak bez naruszenia odpowiedzialności wynikającej z Umowy, którą Wykonawca mógł już ponieść.

3.   Po rozwiązaniu Umowy albo po otrzymaniu zawiadomienia o tym, Wykonawca jest zobowiązany podjąć

natychmiastowe kroki, aby szybko i z zachowaniem porządku doprowadzić Usługi do końca w taki sposób,

aby sprowadzić koszty do minimum.

4.   Wykonawca jest zobowiązany, możliwie najszybciej po rozwiązaniu Umowy, poświadczyć wartość Usług,

wysokość wszelkich sum należnych Wykonawcy Robót na dzień rozwiązania Umowy.

5.    Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać żadnych dalszych płatności na rzecz Wykonawcy do zakończenia

Usług, o których mowa w ust. 3 i 4.

6.   Jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę, ma prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat, jakie poniósł,

do maksymalnej sumy ustalonej w Umowie. Jeżeli żadna suma maksymalna nie została ustalona,

Zamawiający ma prawo, bez uszczerbku dla innych przysługujących mu środków, odzyskać tę część wartości

Umowy, jaka odpowiada tej części Usług, która z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę nie została

w sposób zadawalający wykonana.

7.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

8.  W przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego części Umowy.

§ 9

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy:

- Zamawiający, bez uszczerbku dla jego innych uprawnień w ramach Umowy, będzie miał prawo do

naliczenia kar umownych, jeżeli Wykonawca nie wykona lub opóźni wykonanie tych działań w zakresie

Usług, które będą skutkowały:

a)  opóźnieniem czasu ukończenia robót określonych w Umowie na Roboty – w wysokości 0,1%

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od

umownego terminu ich wykonania;

b)  za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości

10% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 2.

- Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa  w §4 ust.2,

Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy bądź żądać stosownego

obniżenia wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości

wynagrodzenia, o którym mowa w §4  ust.2;

b)  w razie opóźnienia w opłaceniu należności za zrealizowany przedmiot Umowy, w wysokości

odsetek ustawowych.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10

Zmiany umowy

1.  Zmiany w treści umowy w stosunku do treści oferty mogą być dokonane na skutek zaistnienia okoliczności

niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a w szczególności:

- Okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające realizację przedmiotu Umowy w terminie,     w tym:

  - zmiana zakresu nadzorowanych robót budowlanych, wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych od wykonania, których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, może spowodować zmianę terminu realizacji Umowy;

  - wystąpienie przestojów robót budowlanych spowodowanych koniecznością usunięcia uszkodzeń istniejących sieci i urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej lub wstrzymanie wykonania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy Stron Umowy, może spowodować zmianę terminu realizacji Umowy;

  - wystąpienie Siły Wyższej uniemożliwiającej realizację inwestycji może spowodować zmianę terminu realizacji Umowy.

- Wystąpienie okoliczności powodujących konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu

robót realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych  w  ramach zadania, o którym mowa w § 2

ust. 3, przykładowo gdy z powodu błędu dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich

wykonania, ograniczenia lub przerwania dofinansowania realizacji inwestycji, w takich przypadkach

wynagrodzenie za świadczenie usług nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w §4 ust. 2 zostanie

pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót  budowlanych.

- Zmiana umowy może również nastąpić:

- W przypadku nie wykonania części  lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy wysokość

wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość usług niewykonanych.

- W przypadku zmiany osób reprezentujących strony.

§ 11

Postanowienia ogólne

1.   Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu Umowy są:

– ze strony Wykonawcy jest …………………………………………………………………………………..

– ze strony Zamawiającego jest ……………………………………………………………………………..

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną

na piśmie pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych w treści Umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną  częścią  niniejszej Umowy są:

1) harmonogram płatności;

2) oferta Wykonawcy;

3) zapytanie ofertowe.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze

dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                                WYKONAWCA: